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УКРАЇНА

БЕРИСЛАВСЬКА      РАЙОННА      РАДА

      ХЕРСОНСЬКОЇ      ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

17  СЕСІЇ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

22.05.2012 №179
	Про  районну програму «Питна вода Бериславщини»                                 на 2012 - 2020 роки


Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України                   «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006 - 2020 роки»,                       розпорядження голови районної державної адміністрації  від 28 березня 2012 року         № 335 «Про проект районної програми «Питна вода Бериславщини»                                 на 2012 - 2020 роки», керуючись  статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити районну програму «Питна вода Бериславщини»                                 на 2012 - 2020 роки (далі - Програма), що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, управління об’єктами комунальної власності  та приватизації.

Голова районної ради






О.Б. Тессіо

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 17 сесії районної ради шостого скликання

22.05.2012 №179
РАЙОННА  ПРОГРАМА

«Питна вода Бериславщини» на 2012-2020 роки 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
	1.
	Ініціатор розроблення Програми
	Херсонська обласна державна адміністрація

	2.
	Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми
	Розпорядження голови обласної державної адміністрації   від 23 лютого 2012 року                   № 135 «Про проект змін до обласної програми «Питна вода Херсонщини» на 2006 - 2020 роки»


	3.
	Розробник Програми
	Бериславська районна державна адміністрація 


	4.
	Відповідальний виконавець Програми
	Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації


	5.
	Учасники Програми
	Міська, селищна, сільські ради


	6.
	Термін реалізації Програми
	2012 – 2020 роки


	7.
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього

у тому числі:

- кошти державного бюджету;

- кошти місцевих бюджетів;

- інші джерела
	37497,00 тис. гривень 
17042,00 тис. гривень 
17896,00 тис. гривень 
2559,00 тис. гривень 

	8.
	Основні джерела фінансування Програми
	Державний бюджет, місцеві бюджети             в межах наявних фінансових ресурсів, кошти підприємств, інвестиції



І.  Мета Програми

Метою Програми є забезпечення гарантованих Конституцією України прав громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку шляхом забезпечення питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів.

ІІ. Сучасний стан якості питної води та технічний стан інженерних мереж  і споруд  об’єктів водопостачання та водовідведення району
Централізованим питним водопостачанням забезпечено місто Берислав,            селище Козацьке, а також 41 сільський населений пункт району.
Населення району для питних цілей використовує воду, в основному,                          із підземних джерел - артезіанських свердловин, а такі населені пункти                         як село Качкарівка, село Саблуківка та село Львове - частково з Каховського водосховища та річки Дніпро без попередньої очистки та знезараження. 


Санітарно-технічний стан водозабірних споруд та мереж водопостачання, особливо у сільських населених пунктах, залишається незадовільним.

Відповідно до Паспортних даних на локальні системи водопостачання населених пунктів району, всі об’єкти водопостачання (артезіанські свердловини, водонасосні станції, водопровідні мережі, тощо) побудовані протягом 60-х-70-х років минулого століття. 

У результаті тривалого (понаднормового) терміну експлуатації об’єктів водопостачання (для артезіанських свердловин - 25 років; для водопровідних мереж    із сталевих труб - від 15 до 20 років; для водопровідних мереж із чавунних труб -                  до 30 років) спостерігається постійне погіршення їх санітарно-технічного стану,                   що суттєво впливає на якість питної води.

Негативний вплив на якість водопостачання має значна кількість свердловин, що не експлуатуються та знаходяться в незадовільному стані, а місцезнаходження багатьох свердловин неможливо встановити. 
Така негативна ситуація склалася внаслідок реорганізації сільськогосподарських та промислових підприємств. 
В умовах проведення реформ в аграрному секторі економіки проблеми водозабезпечення населення важким тягарем лягли на плечі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Передача в комунальну власність об’єктів водопостачання, що належали реформованим сільськогосподарським підприємствам, не була підкріплена відповідним наповненням місцевих бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для їх утримання.

На баланс комунальних підприємств приймались тільки ті артезіанські свердловини, які знаходились у робочому стані і могли використовуватись                              для водопостачання населення. Всі інші водозабори залишились або на балансі сільських рад, які через відсутність фінансового ресурсу не в змозі забезпечити відповідний нагляд за ними, або взагалі без нагляду, що призводить до негативних наслідків  у роботі з питань охорони водних ресурсів. 
Залишається невирішеним питання щодо цілодобового та безперебійного забезпечення населених пунктів району питною водою. 
Мешканці 36 населених пунктів району, або 84 відсотка від їх загальної кількості, отримують воду за графіками. У місті Бериславі, селищі Козацьке, селах Шляхове, Бургунка, Урожайне, Новокаїри та Республіканець вода подається цілодобово.

Графіки подачі питної води, особливо у весняно-літній поливний період,  негативно впливають на забезпечення сільських населених пунктів питною водою             у достатній кількості, де постійно спостерігається її нестача. 

У 2011 році проведено відповідну роботу щодо покращення санітарно-технічного стану об’єктів водопостачання, у тому числі по реконструкції артезіанських свердловин та  систем водопостачання у загальноосвітніх навчальних закладах села Качкарівка, села Милове та села Тягинка з встановленням локальних систем доочистки питної води. Разом з тим, усуваються недоліки, що виникають                    у результаті аварійних ситуацій. 

Незадовільний санітарно-технічний стан водопровідних мереж і споруд, подача води з перебоями, призвели до того, що питома вага проб води не відповідає вимогам Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10) за вмістом сухого залишку, хлоридів, сульфатів та за показником загальної жорсткості. 

На територіях 13 місцевих рад, або у 24 сільських населених пунктах району, що становить 56 відсотків від їх загальної кількості, вода не відповідає по хімічних показниках державним санітарним правилам і нормам (ДСаНПіН). 

Наприклад, на території Високівської (с. Високе, с. Таврійське,                           с. Львівські Отруби) та Кіровської (с. Чайкине) сільських рад зазначені показники перевищують встановлену норму відповідно в 3,0 та 3,5 раза. 
Із 130 свердловин, що знаходяться на обліку, лише 57, або 44 відсотки, мають воду, яка за хімічним складом відповідає вимогам державного стандарту. 

Із загальної протяжності водопровідних мереж 555 км знаходяться на балансі комунальних підприємств, з яких в аварійному стані перебувають 277 км,                                              або 50 відсотків.

Втрати води в середньому по району складають 30 відсотків (середньо - обласний 34,2).  
Залишається гострою проблема забруднення навколишнього природного середовища неочищеними та знезараженими стічними водами. 


Системи водовідведення міста Берислава, у тому числі і очисні споруди, знаходяться в аварійному стані.

Реконструкція каналізаційних мереж та споруд м. Берислава проводиться повільними темпами, у зв’язку з чим до Каховського водосховища щодоби скидається близько 1000 куб.м неочищених і знезаражених стічних вод. 
Потребують вирішення питання водовідведення у таких населених пунктах,            як селище  Козацьке, село Червоний Маяк, село Веселе, село Одрадокам’янка.

Отже, вирішення питань щодо реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення, охорони джерел питного водопостачання, доведення якості питної води до вимог державних стандартів, забезпечення цілодобовим водопостачанням має стратегічне значення для району та потребує комплексного підходу.

ІІІ. Шляхи і способи розв’язання проблеми

Розв’язанню проблеми сприятиме реалізація державної політики щодо розвитку  та реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення; охорони джерел питного водопостачання; доведення якості питної води до вимог державних стандартів; нормативно-правового забезпечення у сфері питного водопостачання та водовідведення; впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів.
Проблему передбачається розв’язати шляхом:

- приведення джерел питного водопостачання у відповідність  з нормативними вимогами до зон санітарної охорони та до водоохоронних зон, проведення оцінки екологічного та гігієнічного стану джерел питного водопостачання на відповідність установленим вимогам;

- інвентаризації каналізаційних очисних споруд;

- будівництва і реконструкції каналізаційних очисних споруд з метою зменшення обсягів неочищених стічних вод, що скидаються у водні об’єкти, а також утилізації осадів;

- будівництва та впровадження станцій (установок) доочищення питної води                     і пунктів її розливу із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання, приладів  та науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок;

- розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання;

- оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням;

- впровадження технологічного обліку води та стічних вод на підприємствах,                  які надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення;

- посилення відповідальності за порушення нормативів забруднення навколишнього природного середовища.
Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені в додатку 1.

IV. Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

- упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання;

- будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання, зокрема на територіях з найбільшими відхиленнями якості води від встановлених вимог;

- упровадження станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого водопостачання, насамперед для водозабезпечення дошкільних, шкільних і лікувальних закладів, зокрема в сільських населених пунктах,                         та облаштування пунктів розливу питної води з доставкою її спеціальним автотранспортом;

- інвентаризація каналізаційних очисних споруд;

- будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання, зокрема в сільських населених пунктах;

- розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення;

- оснащення лабораторій здійснення контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням.

Завдання і заходи з виконання Програми викладені в додатках 2, 4.
V. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

- забезпечити реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

- підвищити якість питної води та очищення стічних вод;

- забезпечити утилізацію осадів, що утворюються під час очищення стічних вод               та питної води;

- поліпшити санітарну, епідемічну та екологічну ситуацію у районі;

- забезпечити охорону джерел питного водопостачання;

- впровадити на підприємствах питного водопостачання та водовідведення новітні технології із застосуванням сучасного обладнання, приладів і матеріалів;

- зменшити втрати питної води;

- забезпечити цілодобове постачання якісної питної води населенню, що має доступ до систем централізованого водопостачання.

Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.

VІ. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок:

- коштів Державного бюджету України;

- коштів місцевих бюджетів у межах наявних фінансових ресурсів, у тому числі спрямованих на фінансування заходів інших державних, регіональних та галузевих програм і проектів;

- коштів підприємств питного водопостачання та водовідведення відповідно                     до програм їх розвитку, затверджених в установленому порядку;

- зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків.

Орієнтовний обсяг потреби в коштах на фінансування Програми становить              37497,00 тис.гривень, із яких за рахунок державного бюджету -                             17042,00 тис. гривень, місцевих бюджетів у межах наявних фінансових ресурсів 17896,00 тис. гривень, з інших джерел -   2559,00 тис.гривень.

Керуючий справами 

виконавчого апарату районної ради 





Л.В. Рак
	Додаток 1

до районної програми «Питна вода Бериславщини» на 2012-2020 роки


ПРОГНОЗНІ ОБСЯГИ

 та джерела фінансування 
	Джерела фінансування
	Орієнтовний обсяг потреби 
в коштах на фінансування,

тис. гривень
	У тому числі за роками:

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Державний бюджет


	17042,00
	5816,00
	1034,00
	1180,00
	1328,00
	1536,80
	1536,80
	1536,80
	1536,80
	1536,80

	Місцевий 

бюджет
	17896,00
	13413,00
	401,00
	459,00
	520,00
	620,60
	620,60
	620,60
	620,60
	620,60

	Інші джерела


	2559,00
	2012,00
	48,00
	55,00
	65,00
	75,80
	75,80
	75,80
	75,80
	75,80

	Усього


	37497,00
	21241,00
	1483,00
	1694,00
	1913,00
	2233,20
	2233,20
	2233,20
	2233,20
	2233,20


	Додаток 2
до районної програми «Питна вода Бериславщини» на 2012-2020 роки


ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

	Найменування завдання
	Найменування показника
	Значення показника
	Найменування заходу
	Головний розпоряд-ник бюджетних коштів
	Джерела фінан-сування (держав-ний, місцевий бюджет, інші)
	Прогноз-ний обсяг фінан-сових ресурсів для викона-ння завдань, тис.грн
	У тому числі за роками

	
	
	усього
	за роками
	
	
	
	
	

	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	
	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	1. Охорона джерел питного водопос-тачання
	Кількість водозаборів, на яких буде упорядковано зони санітарної охорони джерел питного водопостачання, одиниць
	35
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	1) упорядкування зон санітарної охорони джерел 

питного водо-постачання
	Міністерство регіональ-ного розвитку, будівництва та житлово-комуналь-ного господарства України,  Управління житлово-комуналь-ного господарства обласної державної адміністрації
	Державний бюджет
	1050,00
	72,00
	84,00
	100,00
	110,00
	136,80
	136,80
	136,80
	136,80
	136,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	_″_
	Місцевий

бюджет
	945,00
	65,00
	75,00
	87,00
	100,00
	123,60
	123,60
	123,60
	123,60
	123,60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Інші 

джерела
	105,00
	7,00
	8,00
	10,00
	11,00
	13,80
	13,80
	13,80
	13,80
	13,80


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	Разом
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	_″_
	 
	2100,00
	144,00
	167,00
	197,00
	221,00
	274,20
	274,20
	274,20
	274,20
	274,20

	У тому числі
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_″_
	Державний бюджет
	1050,00
	72,00
	84,00
	100,00
	110,00
	136,80
	136,80
	136,80
	136,80
	136,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Місцевий

бюджет
	945,00
	65,00
	75,00
	87,00
	100,00
	123,60
	123,60
	123,60
	123,60
	123,60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_″_
	Інші джерела
	105,00
	7,00
	8,00
	10,00
	11,00
	13,80
	13,80
	13,80
	13,80
	13,80

	 
	Кількість побудованих  та  реконструйова-них водозабірних споруд, одиниць
	23
	2
	2
	2
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	2) будівництво та реконструкція  водозабірних споруд  із застосуванням новітніх технологій та обладнання
	_″_
	Державний бюджет
	2720,00
	200,00
	235,00
	260,00
	300,00
	345,00
	345,00
	345,00
	345,00
	345,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Місцевий

бюджет
	2448,00
	182,00
	211,00
	240,00
	270,00
	309,00
	309,00
	309,00
	309,00
	309,00

	 
	 
	 
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	_″_
	Інші джерела

	272,00
	20,00
	22,00
	25,00
	30,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	Разом
	 
	 
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	_″_
	 
	5440
	402,00
	468,00
	525,00
	600,00
	689,00
	689,00
	689,00
	689,00
	689,00

	у тому числі
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_″_
	Державний бюджет
	2720,00
	200,00
	235,00
	260,00
	300,00
	345,00
	345,00
	345,00
	345,00
	345,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Місцевий

бюджет
	2448,00
	182,00
	211,00
	240,00
	270,00
	309,00
	309,00
	309,00
	309,00
	309,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_″_
	Інші джерела
	272,00
	20,00
	22,00
	25,00
	30,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00

	Разом за завданням 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	_″_
	 
	7540,00


	546,00
	635,00
	722,00
	821,00
	963,20
	963,20
	963,20
	963,20
	963,20

	у тому числі
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_″_
	Державний бюджет
	3770,00
	272,00
	319,00
	360,00
	410,00
	481,80
	481,80
	481,80
	481,80
	481,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Місцевий

бюджет
	3393,00
	247,00
	286,00
	327,00
	370,00
	432,60
	432,60
	432,60
	432,60
	432,60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_″_
	Інші джерела
	377,00
	27,00
	30,00
	35,00
	41,00
	48,80
	48,80
	48,80
	48,80
	48,80


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	2. Доведення якості питної води до встановле-них нормати-вів
	Кількість впроваджених станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого питного водопостачання та пунктах розливу води, одиниць
	23
	2
	2
	2
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	1) впровадже-ння станцій (установок) доочищення питної води у системах централізова-ного водопостачання насамперед для водозабезпечення дошкільних, шкільних і лікувальних закладів, зокрема у сільських населених пунктах, та облаштування пунктів розливу питної води з доставкою її спеціальним автотранс-портом
	_″_
	Державний бюджет
	7798,00
	580,00
	670,00
	768,00
	860,00
	984,00
	984,00
	984,00
	984,00
	984,00

	Разом
	 
	 
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	_″_
	 
	7798,00
	580,00
	670,00
	768,00
	860,00
	984,00
	984,00
	984,00
	984,00
	984,00

	у тому числі
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_″_
	Державний бюджет
	7798,00
	580,00
	670,00
	768,00
	860,00
	984,00
	984,00
	984,00
	984,00
	984,00


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	 
	Кількість збудованих та реконструйова-них водопро-відних та каналізаційних очисних споруд , одиниць
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2) будівництво та реконструк-ція  водо про-відних  та каналізаційних очисних споруд із застосував-нням новітніх технологій та обладнання
	_″_
	Державний бюджет
	4 925,00
	4 925,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Місцевий

бюджет
	12 805,00
	12 805,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	_″_
	Інші 
джерела
	1970,00
	1970,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разом
	 
	 
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	_″_
	 
	19700,00
	19700,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	у тому числі
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_″_
	Державний бюджет
	4 925,00
	4 925,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Місцевий

бюджет


	12 805,00
	12 805,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Інші
джерела
	1970,00
	1970,00
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	 
	Кількість розроблених схем оптимізації роботи систем централізовано-го водопостача-ння та водо-відведення, одиниць
	2
	2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3) розроблю-ння схем оптимізації роботи систем централізова-ного водопос-тачання та водовідве-дення
	_″_
	Місцевий бюджет
	263,00
	263,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разом
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	_″_
	 
	263,00
	263,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	у тому числі
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_″_
	Місцевий бюджет
	263,00
	263,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Протяжність реконструйо-ваних водопровідних мереж, км
	17,3
	1,3
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	4)  аварійно-відновлюваль-ні роботи з реконструкції водопровідних мереж
	_″_
	Державний бюджет
	549,00
	39,00
	45,00
	52,00
	58,00
	71,00
	71,00
	71,00
	71,00
	71,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	1435,00
	98,00
	115,00
	132,00
	150,00
	188,00
	188,00
	188,00
	188,00
	188,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_″_
	Інші 
джерела

	212,00
	15,00
	18,00
	20,00
	24,00
	27,00
	27,00
	27,00
	27,00
	27,00

	Разом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_″_
	
	2196,00
	152,00
	178,00
	204,00
	232,00
	286,00
	286,00
	286,00
	286,00
	286,00

	у тому числі
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_″_
	Державний бюджет
	549,00
	39,00
	45,00
	52,00
	58,00
	71,00
	71,00
	71,00
	71,00
	71,00


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	1435,00
	98,00
	115,00
	132,00
	150,00
	188,00
	188,00
	188,00
	188,00
	188,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_″_
	Інші 
джерела

	212,00
	15,00
	18,00
	20,00
	24,00
	27,00
	27,00
	27,00
	27,00
	27,00

	Разом за завданням 2
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	_″_
	 
	29957,00
	20695,00
	848,00
	972,00
	1092,00
	1270,00
	1270,00
	1270,00
	1270,00
	1270,00

	у тому числі
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_″_
	Державний бюджет
	13272,00
	5 544,00
	715,00
	820,00
	918,00
	1 055,00
	1 055,00
	1 055,00
	1 055,00
	1 055,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Місцевий

бюджет
	14503,00
	13 166,00
	115,00
	132,00
	150,00
	188,00
	188,00
	188,00
	188,00
	188,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_″_
	Інші 
джерела
	2182,00
	1 985,00
	18,00
	20,00
	24,00
	27,00
	27,00
	27,00
	27,00
	27,00

	Усього за Програмою
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	_″_
	 
	37497,00
	21241,00
	1483,00
	1694,00
	1913,00
	2233,20
	2233,20
	2233,20
	2233,20
	2233,20

	у тому числі
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_″_
	Державний бюджет
	17042,00
	5816,00
	1034,00
	1180,00
	1328,00
	1536,80
	1536,80
	1536,80
	1536,80
	1536,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Місцевий

бюджет
	17896,00
	13413,00
	401,00
	459,00
	520,00
	620,60
	620,60
	620,60
	620,60
	620,60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Інші джерела
	2559,00
	2012,00
	48,00
	55,00
	65,00
	75,80
	75,80
	75,80
	75,80
	75,80


	Додаток 3
до районної програми «Питна вода Бериславщини» на 2012-2020  роки


ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
	Найменування завдання
	Найменування показників виконання завдання
	Значення показників виконання завдання

	
	
	усього
	у тому числі за роками

	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Охорона 
джерел питного водопостачання
	екологічний
Кількість водозаборів, на яких буде упорядковано зони санітарної охорони джерел питного водопостачання, одиниць


	35
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	соціальний
Кількість побудованих  та  реконструйованих водозабірних споруд, одиниць


	23
	2
	2
	2
	2
	3
	3
	3
	3
	3

	2. Доведення якості питної води до встановлених нормативів
	соціальні
Кількість впроваджених станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого питного водопостачання та пунктах розливу води, одиниць

	27
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Кількість збудованих та реконструйованих водопровідних та каналізаційних очисних споруд , одиниць


	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість розроблених схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення, одиниць


	2

	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Протяжність реконструйованих водопровідних мереж, км


	17,3
	1,3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2


	Додаток 4
до районної програми «Питна вода Бериславщини» на 2012-2020 роки


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

щодо реалізації районної програми «Питна вода Бериславщини» на 2012-2020 роки 

	РАЙОН
	Значення показника
	Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань
	У тому числі за роками



	
	усього
	за роками
	
	

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	загальний обсяг фінансування
	джерела фінансу-вання

(державний бюджет, місцевий 
та інші)


	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	14
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	1. Охорона джерел питного водопостачання



	1.1. Кількість водозаборів, на яких буде упорядковано зони санітарної охорони джерел питного водопостачання, одиниць



	Бериславський
	35
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	2 100,00
	державний

1 050,00
	72,00
	84,00
	100,00
	110,00
	136,80
	136,80
	136,80
	136,80
	136,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	місцевий

945,00
	65,00
	75,00
	87,00
	100,00
	123,60
	123,60
	123,60
	123,60
	123,60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	інші

105,00
	7,00
	8,00
	10,00
	11,00
	13,80
	13,80
	13,80
	13,80
	13,80


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	14
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	1.2. Кількість побудованих  та  реконструйованих водозабірних споруд, одиниць



	
	23
	2
	2
	2
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	5 440,00
	державний

2 720,00
	200,00
	235,00
	260,00
	300,00
	345,00
	345,00
	345,00
	345,00
	345,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	місцевий

2 448,00
	182,00
	211,00
	240,00
	270,00
	309,00
	309,00
	309,00
	309,00
	309,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	інші

272,00
	20,00
	22,00
	25,00
	30,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00

	Разом за завданням 1,

у тому числі


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 540,00
	державний

3 770,00
	272,00
	319,00
	360,00
	410,00
	481,80
	481,80
	481,80
	481,80
	481,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	місцевий

3 393,00
	247,00
	286,00
	327,00
	370,00
	432,60
	432,60
	432,60
	432,60
	432,60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	інші

377,00
	27,00
	30,00
	35,00
	41,00
	48,80
	48,80
	48,80
	48,80
	48,80


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	2. Доведення якості питної води до встановлених нормативів



	2.1. Кількість впроваджених станцій (установок) доочищення питної води

у системах централізованого питного водопостачання та пунктах розливу води, одиниць

	Бериславський
	27
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	7 798,00
	державний7 798,00
	580,00
	670,00
	768,00
	860,00
	984,00
	984,00
	984,00
	984,00
	984,00

	

	2.2. Кількість збудованих та реконструйованих водопровідних та каналізаційних очисних споруд , одиниць



	Бериславський
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 700,00
	державний

4 925,00
	4 925,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	місцевий

12 805,00
	12 805,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3. Кількість розроблених схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення, одиниць

	Бериславський
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	263,00
	місцевий

263,00
	263,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4. Протяжність реконструйованих водопровідних мереж, км 



	Бериславський
	17,3
	1,3
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2 196,00
	державний
549,00
	39,00
	45,00
	52,00
	58,00
	71,00
	71,00
	71,00
	71,00
	71,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	місцевий
1 435,00
	98,00
	115,00
	132,00
	150,00
	188,00
	188,00
	188,00
	188,00
	188,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	інші
212,00
	15,00
	18,00
	20,00
	24,00
	27,00
	27,00
	27,00
	27,00
	27,00


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	14
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Разом за завданням 2

у тому числі
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	29 957,00
	державний
13 272,00
	5 544,00
	715,00
	820,00
	918,00
	1055,00
	1055,00
	1055,00
	1055,00
	1055,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	місцевий
14 503,00
	13 166,00
	115,00
	132,00
	150,00
	188,00
	188,00
	188,00
	188,00
	188,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	інші
2 182,00
	1 985,00
	18,00
	20,00
	24,00
	27,00
	27,00
	27,00
	27,00
	27,00

	Разом за Програмою

у тому числі
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	37 497,00
	державний
17 042,00


	5 816,00
	1 034,00
	1 180,00
	1 328,00
	1 536,80
	1 536,80
	1 536,80
	1 536,80
	1 536,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	місцевий
17 896,00
	13 413,00
	401,00
	459,00
	520,00
	620,60
	620,60
	620,60
	620,60
	620,60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	інші
2 559,00
	2 012,00
	48,00
	55,00
	65,00
	75,80
	75,80
	75,80
	75,80
	75,80











